V4 COMPANY  ·  GRUPO OLX  ·  DESTRAVA RECEITA, CICLO 1

Acessos pendentes

O que ainda falta liberar para os nove diagnósticos rodarem

Estado em 03/09/2026, 15h  ·  4 parciais  ·  17 pendentes  ·  4 concedidos

COMO LER ESTA LISTA Esta é a fotografia de 03/09 às 15h, antes da entrega do lote combinada para as 17h de hoje. Ela serve de conferência: na sexta 04/09 a V4 abre cada ferramenta uma a uma e marca o que de fato funciona. A distinção importa porque já aconteceu duas vezes de um acesso chegar concedido e não utilizável — o Analytics veio em nível Leitor, e o portfólio de Meta apareceu sem nenhum ativo conectado. Por isso a coluna de status separa parcial de pendente, e diz o motivo.

01   O que falta

| FERRAMENTA | AUDITORIA(S) | NÍVEL NECESSÁRIO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Analytics 4 3 contas · 26 propriedades | (vii) Rastreamento alimenta (viii) e (vi) | Editor Administrador se houver vínculo com Google Ads | PARCIAL Concedido em nível Leitor, confirmado na interface em 01/09. Leitor abre os relatórios, mas não as telas de Administração — fluxos de dados, retenção, eventos-chave e configuração de consentimento, que são o objeto da auditoria. |
| Google Tag Manager 4 contas, todas com selo 360 | (vii) Rastreamento | Leitura | PARCIAL Concedida apenas a conta BR - www.olx.com.br. Faltam três contas inteiras: Checkout Unificado - PRO (6326134112), VivaReal (4412254379) e o restante da ZapImóveis (2971905372). A auditoria cobre hoje uma conta e um contêiner de outra. |
| Google Ads conta de captação de anunciante | (vi) Mídia paga | Administrativo para aceitar a integração depois pode voltar a leitura | PARCIAL Só a MCC VR09 ZAP+ (526-656-0190) foi aceita, e ela não é a conta do escopo: o GA4 mostra 7 contas de Google Ads vinculadas à propriedade ZapImóveis e nenhuma é essa. Falta identificar e liberar a que carrega a captação de anunciante. |
| Contas @olxbr.com Anselmo Bueno e Guilherme Monteiro | todas — é o acesso ao data room | Usuário padrão sem privilégio administrativo | PARCIAL Só a conta de Rafael Corazza foi criada. Hoje o data room roda em login compartilhado, o que concentra a busca de material numa pessoa só e não deixa rastro de quem leu o quê. |
| Google Search Console cada propriedade B2B | (ii) CRO e SEO (viii) Páginas de captura | Proprietário | PENDENTE Perfis inferiores leem os relatórios na interface, mas não autorizam a extração via API, que é como a busca é consolidada com o resto. |
| Meta Ads · VR ZAP+ ID 612188193108418 | (vi) Mídia paga (iv) Criativos | Admin do Business Manager | PENDENTE Pendente desde 21/08. Sem ela a auditoria de mídia fecha pela metade e o custo de aquisição fica sem a parcela de Meta. |
| Meta Ads · OLX ¦ Autos ¦ B2B ID 1742214902479721 | (vi) Mídia paga (iv) Criativos | Admin do Business Manager | PENDENTE Pendente desde 21/08. É o único acesso mapeado que cobre a unidade de Autos. |
| Meta · portfólio New OLX Brasil acesso de parceiro | (vi) Mídia paga (iv) Criativos · (v) Redes | Parceiro, com os ativos atribuídos | PENDENTE Em 01/09 a aba Ativos conectados devolveu “Nenhum ativo conectado”. Pedimos junto a confirmação de quantas páginas e contas existem de fato, porque a visão atual pode estar limitada pela permissão do usuário. |
| Meta Business Suite | (v) Redes sociais | Analista | PENDENTE Sem concessão. |
| LinkedIn Company Pages | (v) Redes sociais | Analista | PENDENTE Sem concessão. |
| YouTube e TikTok | (v) Redes sociais | Analista | PENDENTE Sem concessão. O GTM confirma que os dois estão instrumentados, então não é mais descobrir quais canais existem: é acessar os que já sabemos que existem. |
| Salesforce Marketing Cloud | (i) CRM Marketing | Leitura com exportação | PENDENTE Sem concessão. O GTM revelou Insider, Braze e RD Station convivendo com o Marketing Cloud — confirmar qual é a ferramenta de fato em uso muda o escopo deste diagnóstico. |
| CRM comercial pipeline, estágios e motivos de perda | (ix) Pré-vendas | Leitura com exportação | PENDENTE Sem concessão. Confirmar também se a ferramenta é o Salesforce ou outra. |
| Plataforma de cadência e discagem sales engagement | (ix) Pré-vendas | Leitura | PENDENTE Sem concessão. Confirmar qual é a ferramenta. |
| Gravações de calls de qualificação amostra de 10 a 15 recentes | (ix) Pré-vendas | Amostra, com consentimento | PENDENTE Envolve consentimento e LGPD, então é o item de prazo menos previsível da lista. Se o trâmite não fechar, a auditoria de pré-vendas sai sem a camada experiencial. |
| Mouseflow projeto b837e449-83ee-457f-9ef5-8f976953f2bc | (viii) Páginas de captura | Leitura | PENDENTE Identificado no GTM, gravando sessão em todas as páginas web. Deixou de ser hipótese e virou pedido concreto. |
| Unbounce onde as landing pages vivem | (viii) Páginas de captura | Leitura, ou export das LPs | PENDENTE Sem concessão. O contêiner de GTM das LPs já foi recebido; falta a plataforma. |
| CMS dos domínios B2B | (ii) CRO e SEO | Leitura | PENDENTE Sem concessão. |
| Ferramenta de SEO SEMrush, Ahrefs ou similar | (ii) CRO e SEO | Leitura | PENDENTE Sem concessão. Pode não existir — e “não existe” é uma resposta completa, que registramos como leitura de maturidade. |
| BI ou fonte única de verdade | Bloco A — fluxo de receita e forecast | Leitura | PENDENTE Sem concessão. Se não houver fonte única, isso já é sintoma a registrar. |
| ERP e financeiro custo variável e margem | Bloco A — fluxo de receita e forecast | Leitura | PENDENTE Sem concessão. É o que converte receita em truput. |

02   O que já está concedido

Registrado para que nada seja pedido duas vezes.

CONCEDIDO  Google Ads · MCC VR09 ZAP+ (526-656-0190) — aceite em 24/08, ingerindo no V4MOS desde então

CONCEDIDO  Google Analytics 4 · 3 contas, 26 propriedades — leitura confirmada em 31/08 — falta a elevação de nível, na lista acima

CONCEDIDO  Google Tag Manager · conta BR - www.olx.com.br — confirmada em 01/09, 11 exports de contêiner recebidos

CONCEDIDO  Google Drive · data room — aberto em 24/08 pela conta rafael.corazza-ext@olxbr.com

03   Duas coisas que não são acesso, e que também faltam

ENTREGA DE DADO, NÃO CONCESSÃO DE FERRAMENTA O bloco A — receita mensal dos últimos 24 meses, funil comercial com volumes e taxas por etapa, e ticket médio com ciclo de vendas — segue sem nenhum item recebido. Nenhuma liberação de plataforma o destrava, e sem ele o forecast não tem matemática. As gravações de call da linha (ix) dependem do trâmite de consentimento, não de permissão em sistema. Vale começar esse trâmite antes de o acesso à ferramenta sair.

PRIVACIDADE E USO

Os acessos solicitados são usados exclusivamente para a finalidade contratual e restritos aos profissionais estritamente necessários, sob compromisso de confidencialidade. Onde o nível administrativo é necessário, ele serve para estabelecer a integração de dados, e nenhuma alteração de configuração, campanha, verba ou publicação acontece sem aprovação prévia e explícita do Grupo OLX. Credenciais ficam em gerenciador de senhas, com troca obrigatória ao término da prestação ou em suspeita de incidente, e armazenamento residual máximo de 30 dias após o encerramento. A OLX pode revogar ou reduzir qualquer permissão a qualquer tempo.

Encarregado de proteção de dados da V4: lgpd@v4company.com.br. A justificativa técnica de cada nível está no documento Acessos e níveis de dado.